1090324專題會議紀錄

開會日期：109年 3月 24日 (星期二) 15 時 30 分

會議地點/形式：大研討室

- 列管事項

1、 系統總整理

- 討論事項

- 功能流程修改（完成）

- 進度分配：

- 一評：

  - 引導（純粹問題引導完成）

    - 完整功能：

- 能利用「自行輸入」新增日記、

- 引導過程中能透過預覽畫面點選編輯後結束引導

  - 主界面（歷史）、關鍵字搜尋、tag排序

  - 社交（預設所有人都是好友，將介面展示出來）

- 完整功能：能新增好友、摯友，將日記指定分享給好友或摯友

- 二評：

  - 進階搜尋

  - ＯＣＲ

  - 統計

  - 推薦

- 會議決議

- 介面功能確認

將兩種風格融合後於下次開會定案

- 下次會議討論事項

- 介面最終確定

- 功能分工

- 解決server問題

- 下次會議時間：108年 3月 31日(二) 15 時 25分

- 下次會議地點： 大研討室

- 散會：17時30 分