**1091021專題會議紀錄**

**開會日期：109年 10月 21日 (星期三) 12時 20 分**

**會議地點/形式：資401**

1. **列管事項**
2. **討論事項**

* 研究動機
  + 配合我們系統的主要目的：不用強調日記，當想記錄生活點滴時可以記錄，時間不太夠的話可以進行引導，時間夠的話可以詳細地利用手寫記錄，拍照記錄
  + 目前以文字為主，如果手寫「ig」的做完的話，也可以利用圖片為主，這樣兩方面都有包括到
* 專題報告時程
  + 11/09 期中考
  + 11/25 文件繳交
    1. 11/18 系統全部完成
    2. (最慢)11/23 中午繳交文件給老師
  + 11/27 海報評分
  + 12/ 4 簡報評分
    1. 12/2 第一次練習簡報（11月初在討論是否提前）
    2. 是否展示？
       - 好 展示核心的部分，但簡報的部分要明確地講出所有功能
  + 12/07-12/14 系統評分
    1. 可能12/11
  + 01/05 膠裝文件繳交
* 功能檢查
  + Google登入（陳昱、藍允謙）
    1. 連結資料庫、介面
  + 引導日記
    1. 旅遊 model（陳詩庭、王振宇、藍允謙）
    2. How的下一題改成「箭頭」（藍允謙）
  + 手寫日記
    1. 介面（陳詩庭、楊景婷）
    2. 照相功能（陳昱）
    3. 多張照片連結介面（藍允謙）
  + 照相日記（陳昱、藍允謙）
    1. 存進資料庫
    2. 多張照相功能
  + 歷史紀錄（藍允謙？）
    1. 當天日記顯示
  + 統計（陳詩庭、王振宇）
    1. 功能連結介面
  + 推薦（王振宇？）
    1. 與統計結果連結
    2. Rule
       - 心情好：主題類別最大的類別，就是我們的推薦主題
       - 心情壞：做心情的推薦，加上註冊時選的喜好做推薦
    3. 定義心情好/壞（下次要與老師說明）
  + 社群（藍允謙？）
    1. 功能連結介面（好友清單）
  + 個人資料（陳詩庭、楊景婷、藍允謙）
    1. 興趣可修改（介面目前只有暱稱、職業，要新增）
    2. 功能連結介面

1. **會議決議**
2. 其他功能確認、各自負責什麼，各自想未完成的功能並安排時程
   * Google登入（陳昱、藍允謙）：
   * 引導日記（陳詩庭、王振宇、藍允謙）：
   * 手寫日記（陳詩庭、楊景婷、陳昱、藍允謙）：
   * 照相日記（陳昱、藍允謙）：
   * 歷史紀錄（藍允謙？）：
   * 統計（陳詩庭、王振宇）：
   * 推薦（王振宇？）：
   * 社群（藍允謙？）：
   * 個人資料（陳詩庭、楊景婷、藍允謙）：
3. **下次會議討論事項**
4. **下次會議時間：108年 10月 28日(三) 12時 20分**
5. **下次會議地點：大研討**
6. **散會：13時 30分**